Цель: разработка системы мероприятий для подготовки помещений, оборудования детского сада и территории к новому учебному году.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о подготовке ЧДОУ «Солнышко» к началу учебного года | до 28.08.2019г. | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» |  |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий по подготовке ЧДОУ «Солнышко» к началу 2019 – 2020 учебного года . | до 28.08.2019г. | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Методист Завхоз. |  |
| 1.3. | Организация комплектования воспитанников на 2019-2020 учебный год | До 01.09.2019г. | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Методист |  |
| 1.4. | Проведение мониторинга оснащенности предметных кабинетов учебно-наглядными пособиями | до 15.09.2019г. | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Методист |  |
| 1.5. | Обновление помещений, развивающей предметно-пространственной среды | до 15.09.2019г. | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Методист |  |
| II. Мероприятия по улучшению материально – технической базы и оснащения образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт приемных в группах, лестничных клеток, пищеблока и т.д. | до 20.08.2019г. | Завхоз |  |
| 2.2. | Подготовка систем отопления к работе в осенне – зимний период 2019-2020 г. | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период | Завхоз |  |
| 2.3. | Благоустройство территории учреждения (озеленение, уборка мусора, скашивание травы и т.д.) | Весь период | Завхоз |  |
| 2.4. | Создание необходимых условий, подготовка пищеблоков для предоставления воспитанникам доступного и качественного питания | до 01.09.2019г. | Завхоз |  |
| III. Санитарно – гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение прохождения в полном объеме периодических медицинских осмотров работниками образовательных учреждений | по графику |  | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» |
| 3.2. | Проверка технического состояния пожарной сигнализации, огнетушителей | до 20.08.2019г. |  | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Методист Завхоз |
| 3.3. | Проведение обследования детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности | По графику |  |  |
| 3.4. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | Август 2019г. |  | Ответственная по вопросам пожарной безопасности. |
| 3.5. | Проведение занятий, бесед, инструктажей с воспитанниками по вопросам пожарной безопасности | Ежеквартально |  | Ответственная по вопросам пожарной безопасности |
| 3.6. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | Постоянно |  | Ответственная по вопросам пожарной безопасности, Завхоз |
| IV. Мероприятия пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в детском саду. | до 15.09.2019г. | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Завхоз |  |
| 4.2. | Проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории. | постоянно | Завхоз |  |
| 4.3. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | до 20.09.2019г. | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Завхоз |  |
| 4.4. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в ДОУ | постоянно | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» |  |
| 4.5. | Обследование территории ДОУ перед началом нового учебного года | до 25.08.2019г. | Завхоз |  |
| V. Мероприятия по антитеррористической безопасности и профилактике экстремизма |  |  |  |  |
| 5.1. | Проверка освещения по периметру учреждения детского сада | постоянно |  | Завхоз |
| 5.2. | Обслуживание тревожной сигнализации | завхоз |  | постоянно |
| 5.3. | Исполнение плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда детского сада | В течение года |  | Заведующая, Завхоз, |
| 5.4. | Размещение информации о ходе подготовки к новому учебному году на сайте в сети «интернет» детского сада | По необходимости |  | Заведующий ЧДОУ «Солнышко» Оператор ЭВМ |
| VI. Охрана труда и электробезопасность |  |  |  |  |
| 6.1. | Инструктаж с сотрудниками по электробезопасности с регистрацией в журнале | завхоз | август - 2019 февраль - 2020 |  |
| 6.2. | Организация мероприятий с детьми, родителями по безопасности дорожного движения | Методист, воспитатели | Сентябрь 2019 Апрель 2020 |  |
| 6.3. | Организация мероприятий с детьми, родителями по противопожарной безопасности | Методист, воспитатели | Октябрь 2019 |  |
| 6.4. | Корректировка планов работы по охране труда, профилактика детского травматизма, безопасности дорожного движения | заведующая | по мере необходимости |  |

Заведующая ЧДОУ «Солнышко»     ____________ С.С.Алимурадова